[image: image1.png]



Российская Федерация

Новгородская область
Боровичский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2025г. № 130
п. Травково
Об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
Администрация Травковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2025 года.
Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова  
                                                                                                           Утвержден  

                                                                                       постановлением Администрации                                         

                                                                                      Травковского сельского поселения

                                                                          от 21.10.2025г. № 130
Отчёт об использовании средств дорожного фонда 
за 9 месяцев 2025 года
1. Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 470 393,78 руб.

2. Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) - 41 825 руб.

3. Ремонт автомобильных дорог по РПП «Дорога к дому» - 535 601,97 руб.

4. Ремонт автомобильных дорог - 425 422,92 руб.
Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского  

            сельского поселения: 1 473 243,67 руб.
	Травковское сельское поселение

	на 01.10.2025г.

	Наименование мероприятия
	По плану
	факт
	разница

	Субсидия на формирование дорожного фонда
	1 484 000,00
	754 865,21
	729 134,79

	В том числе
	
	
	

	ПРП «Дорога к дому»
	508 791,12
	508 791,12
	0,00

	Ремонт автомобильных дорог
	125 290,71
	125 290,71
	0,00

	Содержание автомобильных дорог
	849 918,17
	120 783,38
	729 134,79

	Софинансирование к субсидии
	78 200,00
	39 783,24
	38 416,76

	ПРП «Дорога к дому»
	26 810,85
	26 810,85
	0,00

	Ремонт автомобильных дорог
	6 601,99
	6 601,99
	0,00

	Содержание автомобильных дорог
	44 787,16
	6 370,40
	38 416,76

	Акцизы, в т.ч.
	1 256 577,00
	678 595,22
	577 981,78

	Ремонт автомобильных дорог
	293 530,22
	293 530,22
	0,00

	Проверка смет
	31 725,00
	31 725,00
	0,00

	Строительный контроль
	10 100,00
	10 100,00
	0,00

	Содержание автомобильных дорог
	921 221,78
	343 240,00
	578 021,78

	ИТОГО:
	   2 818 777,00
	1 473 243,67
	1 345 533,33


Остаток средств дорожного фонда на 01 октября 2025 года - 391 229,66.

_____________________
